ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2018

dotyczące wyboru wykonawcy usług w związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Opracowanie urządzenia tensometrycznego do pomiaru sił promienistych i poosiowych, w procesach bezwykopowej instalacji podziemnych instalacji inżynierskich, zwłaszcza HPS, wraz ze sprzęgłem obrotowym redukującym długość narzędzi dolnych” w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Bony na innowacje dla MŚP, działając zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach POIR 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,  poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP oraz przepisami prawa w sprawie udzielania zamówień dla projektów, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usług prowadzonego zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.

- Zamawiający:

Nazwa: JUMARPOL  Spółka z Sp. K.

Adres: ul. Płk.  Jerzego Bajana, 44-100 Gliwice

NIP: 631-10-01-252, KRS: 0000622410

Osoba do kontaktu:  Marek Kasperek

Adres e-mail: marek.jumarpol@gmail.com, tel: 601-52-77-96

- Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 29.01.2018 r.

- Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 06.02.2018 r. do godziny 23:59 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

- Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 73110000-6

Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługi badawcze

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie urządzenia tensometrycznego do pomiaru sił promienistych i poosiowych, w procesach bezwykopowej instalacji podziemnych instalacji inżynierskich, zwłaszcza HPS, wraz ze sprzęgłem obrotowym redukującym długość narzędzi dolnych.

- urządzenie ma służyć do pomiaru sił wzdłużnych działających na wciąganą rurę oraz ciśnienia płuczki panującej w otworze wiertniczym;

- urządzenie ma mierzyć siłę oddziaływującą tylko na rurę a nie na rurę i elementy wiertnicze

- urządzenie ma być instalowane pomiędzy głowicą rozwiercającą a wciąganą rurą

- dopuszcza się projekt urządzenia które jest jednocześnie chwytakiem wciąganej rury

dokładność pomiarów winna się mieścić w granicach błędu nie większego niż 2% pełnej skali;

- pomiary winny dotyczyć ciśnienia do 300bar; pomiary winny dotyczyć siły wzdłużnej do 50t;

- należy zaprojektować typoszereg urządzeń, gdzie maksymalna średnica zewnętrzna urządzenia 10t nie może być większa niż 125mm, 25t – 200mm, 50t – 250mm i długości 1m;

- częstotliwość pomiarów – 1Hz;

- zasilanie urządzenia pomiarowo nadawczego – bateryjne pozwalające na przesyłanie danych i ich archiwizację przez okres 7 dni od uruchomienia

- urządzenie pomiarowe winno być wyposażone w interfejs USB w standardzie 2.0 pozwalające na przesył zapisanych danych

- bateria winna być ładowana przez port USB

- protokół przesyłu danych winien być kompatybilny z obecnie używanym przez firmę Jumarpol i obecnie używanym oprogramowaniem PC

- urządzenie winno być wykonane w klasie szczelności IP68, odporne na wibracje i wstrząsy do 10g

- oznakowanie zgodności CE powinno być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny.

Uszczegółowienie zamówienia:

| Lp. | Nazwa usługi | Termin realizacji usługi |
| --- | --- | --- |
|  |  | początek | koniec |
| 1 | Prace wstępne | 1.05.2018 | 31.07.2018 |
| Działania: a) Koncepcja urządzenia - dobór technologii pomiaru i transmisji danych - przedstawienie opcji sprzętowych - Wykonawca zaoferuje możliwe do wykonania urządzenia opisując zasadę działania, metodę pomiaru i ramowe parametry urządzenia - konsultacje z firmami wykonawczymi - wykonawca skonsultuje przynajmniej z jedną firmą wykonawczą działającą na rynku koncepcje urządzenia uzyskując jej opinię w pisemnej formie b) Zbudowanie modelu urządzenia - Wykonawca zaprojektuje model urządzenia przedstawiający ideę produktu - konsultacje z firmami wykonawczymi - wykonawca skonsultuje przynajmniej z jedną firmą wykonawczą działającą na rynku koncepcje urządzenia uzyskując jej opinię w pisemnej formie |
| 2 | Prace badawcze | 1.08.2018 | 30.10.2018 |
| Wykonawca zbuduje pełnosprawny prototyp urządzenia składający się z następujących elementów: a) Hardware - Wykonawca zaprojektuje, wykona i przedstawi w formie rysunków złożeniowych urządzenie spełniające założenia (jak niżej) - wykonawca zaprojektuje i wykona płytki PCB przedstawiając dokumentację w formie plików źródłowych w środowisku EAGLE oraz wyjściowych GBR b) Firmware - Wykonawca oprogramuje mikroprocesory sterujące w języku programowania "C" i przedstawi kod źródłowy. Forma dokumentacji przygotowana w formacie Doxygen c) Software - Wykonawca przygotuje oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows 10 w języku programowania C# pozyskujące dane z urządzenia: - odczyt danych przez port USB - prezentacja danych na wykresie siły od czasu oraz ciśnienia od czasu wraz z wykazaniem limitu - prezentacja aktualnego odczytu z urządzenia - możliwość generowania raportu zawierającego: dane wykonawcy i zleceniodawcy, parametry przewiertu oraz wykresy siły i ciśnienia - możliwość zapisu i odczytu z pliku danych sczytanych z urządzenia Założenia i szczegóły funkcjonalne urządzenia: - urządzenie ma służyć do pomiaru sił wzdłużnych działających na wciąganą rurę oraz ciśnienia płuczki panującej w otworze wiertniczym; - urządzenie ma mierzyć siłę oddziaływującą tylko na rurę a nie na rurę i elementy wiertnicze - urządzenie ma być instalowane pomiędzy głowicą rozwiercającą a wciąganą rurą - urządzenie ma być wyposażone w sprzęgło obrotowe pozwalające na odseparowania kręcącego się narzędzia urabiającego i statycznie wciąganej rury - dokładność pomiarów winna się mieścić w granicach błędu nie większego niż 2% pełnej skali; - pomiary winny dotyczyć ciśnienia do 300bar; pomiary winny dotyczyć siły wzdłużnej do 50t; - należy zaprojektować typoszereg urządzeń, gdzie maksymalna średnica zewnętrzna urządzenia 10t nie może być większa niż 125mm, 25t – 200mm, 50t – 250mm i długości 1m; - częstotliwość pomiarów – 1Hz; - zasilanie urządzenia – bateryjne pozwalające na przesył danych i ich archiwizację przez okres 7 dni od uruchomienia - urządzenie pomiarowe winno być wyposażone w interfejs USB w standardzie 2.0 pozwalające na przesył zapisanych danych - protokół przesyłu danych winien być kompatybilny z obecnie używanym przez firmę Jumarpol i obecnie używanym oprogramowaniem PC - urządzenie pomiarowo nadawcze winno być wykonane w klasie szczelności IP68, odporne na wibracje i wstrząsy do 10g - oznakowanie zgodności CE powinno być umieszczone w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny. |
| 3 | Testy | 1.11.2018 | 30.11.2018 |
| Działania: a) Wykonawca przekaże prototyp firmie wykonawczej w celu sprawdzenia poprawności działania urządzenie i jego funkcjonalności przez firmę zewnętrzną i będzie służył pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań technicznych; wykonawca zobliguje firmę zewnętrzną (firma wykonawcza przewiertowa) do przedstawienia minimum 5szt raportów z użycia urządzenia w warunkach rzeczywistych b) Wykonawca potwierdzi poprawność działania urządzenia stosownymi badaniami laboratoryjnymi oraz zgodność z przepisami prawa polskiego c) Wykonawca przekaże całą dokumentację techniczną powstałą w trakcie realizacji projektu zleceniodawcy |
| 4. Zakup materiałów: W okresie trwania projektu zleceniodawca zakupi materiały do badań i budowy prototypu. Wszystkie materiały zostaną przekazane zleceniodawcy po zakończeniu projektu. Zakupione elementy, które będą służyć budowie, nie mogą stanowić odrębnej, kompletnej całości możliwej do samodzielnego wykorzystania i użytkowania. Materiały dla potrzeb: - prac wstępnych – zbudowanie modelu urządzenia - prac badawczych – zbudowanie prototypu urządzenia |

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych obejmujących wykonanie tylko jednej z powyższych usług.

- Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawcą usługi może być tylko jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która na zlecenie wnioskodawcy wykonuje projekt, wskazany w przedmiotowym wniosku o dofinansowanie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie deklaracji zawartej w formularzu oferty według formuły "spełnia - nie spełnia". Warunek ten może zostać dodatkowo zweryfikowany poprzez sprawdzenie kategorii naukowej Wykonawcy w aktualnym komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym. Wykonawcy nie spełniający tego warunku zostaną wykluczeni z udziału postępowania.

2. Potencjał techniczny Wykonawcy:

Wykonawca powinien dysponować infrastrukturą badawczą dla celów prac wstępnych, prac badawczych oraz testów – minimalne wymagania w zakresie aparatury badawczej:

- Przymiar liniowy z poziomnicą - do pomiaru różnicy wysokości względnej

- Maszyna wytrzymałościowa wraz z czujnikiem siły - do pomiaru wytrzymałości na rozciąganie urządzenia

- Komora cieplna - do badania odczytów urządzenia w różnych zakresach temperaturowych

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu infrastruktury badawczej opisanej w formularzu oferty wg formuły "spełnia - nie spełnia" – osobno dla każdej z opisanych powyżej usług. Wykonawcy nie spełniający tego warunku zostaną wykluczeni z postępowania.

- Warunki wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Kryteria oceny oferty:

1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert, osobno dla każdej z usług wyszczególnionych w pkt. IV formularza:

1.1 Cena (koszt usługi) - waga 80%

1.2 Termin realizacji usługi - waga 20%

2.Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, osobno dla każdej z usług wyszczególnionych w pkt. IV niniejszego formularza:

2.1.	 Cena (koszt usługi):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc

gdzie:

- Cmin - najniższa cena usługi spośród wszystkich badanych ofert

- Cof  -  cena usługi podana w badanej ofercie

- Wc  -  waga kryterium ceny

2.2.	 Termin realizacji

Liczba punktów = ( Tmin/Tof ) * 100 * Wt

gdzie:

- Tmin - najkrótszy termin usługi spośród wszystkich badanych ofert

- Tof  -  Termin usługi podany w ofercie badanej

- Wt  -  waga kryterium terminu realizacji

3. Zamawiający dokona wybory Wykonawcy usług, którego oferta zdobyła najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w pkt. VII.1 - VII.2.

4. Sposób składania oferty:

Oferta musi zawierać formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1) oraz oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2). Oferta powinna być złożona w wersji papierowej w biurze Zamawiającego przy ul. Płk. Jerzego Bajana 1, 44-100 Gliwice (liczy się data wpływu oferty) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: marek.jumarpol@gmail.com (liczy się data wpływu oferty).

- Dodatkowe postanowienia:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oferty wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zamawiający zaproponuje wybranemu Podwykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

- Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Podwykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie na realizację projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach POIR 2014-2020.

- Ostateczny termin realizacji usługi badawczej zostanie określony w umowie warunkowej oraz z uwzględnieniem szacunkowych terminów wskazanych w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

- uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,

- okoliczności siły wyższej,

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

- otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany,

- wypowiedzenia umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą.

- Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

- Oferta powinna być ważna co najmniej do dnia 31.06.2017 r.

- W przypadku nie podpisania umowy warunkowej z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego ogłoszenia (z winy Wykonawcy), Zamawiający zastrzega, iż umowa warunkowa zostanie zaproponowana Wykonawcy, którego oferta cenowa była kolejną pod względem liczby uzyskanych punktów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela p. Marek Kasperek – e-mail: marek.jumarpol@gmail.com, tel: 601-52-77-96.